P O P I S   P R O J E K T U
Jilemnice – město zeleně

Modul 1: Plánujeme revitalizaci městské zeleně 
Obsahuje tři plánovací akce s veřejností k tématu revitalizace zelených ploch ve městě; vypracování studií pro oblasti – prostor kolem kostela Sv. Vavřince, parčík v Dolení ulici a prostor kolem bývalého zahradnictví u zámku; zpracování pasportu veřejné zeleně a vyhlášení soutěže „Jilemnice krásná a rozkvetlá“ v letech 2011 a 2012.

Výstupy modulu č. 1: 

· 3 ks dokumentace úpravy veřejných ploch (prostor pionýrského parčíku, kolem kostela Sv. Vavřince a bývalé zahradnictví v zámku)
· 3 ks dokumentace: Návrat jilmů do Jilemnice, Cesta z města alejemi, Obnova ovocných alejí ve městě
· brožura o významných stromech na Jilemnicku 

· pasport veřejné zeleně

· vyhlášení dalších ročníků soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá
Modul 2: Komunikujeme uvnitř úřadu i vně
Etapa zahrnuje zavedení místních indikátorů, tvorbu zprávy o stavu životního prostředí a realizaci veřejného fóra Zdravého města v letech 2011 a 2012. 

Výstupy modulu č. 2:

· školení pro úředníky na téma zavedení indikátorů a udržitelný rozvoj
· zavedení indikátoru A.1: spokojenost obyvatel s místním společenstvím a indikátoru A.3: mobilita a místní přeprava (sledování pomocí dotazníkového šetření)

· zpracování závěrečné zprávy (zhodnocení výsledků dotazníkového šetření)

· tvorba místně specifických indikátorů města (např. dostupnost veřejných prostranství, kvalita veřejné zeleně, množství vyprodukovaného komunálního odpadu a další)

· tvorba zprávy o stavu životního prostředí a kvality života v Jilemnici

· veřejné fórum Zdravého města v dubnu r. 2011 a 2012

Modul 3: Realizujeme úpravu veřejného prostranství 

Bude revitalizováno veřejné prostranství, možnost výběru z: prostor kolem kostela Sv. Vavřince, parčík v Dolení ulici a prostor kolem bývalého zahradnictví u zámku.

Výstupy modulu č. 3:
· na základě zpracovaných projektových dokumentací v modulu č. 1 bude vybrána jedna plocha k revitalizaci
· v tomto místě bude umístěn odpadkový koše, pítko, upraveny cestičky, upravena zeleň apod.

Modul 4: Řešíme společně otázku bioodpadu
Zahrnuje přednášku o třídění odpadu a možnostech zpracování bioodpadu, zapůjčení a instruktáž k mobilním kompostérům, besedu o zkušenostech výpůjčitelů s činností kompostérů. 

Výstupy modulu č. 4:

· přednáška pro veřejnost a příspěvkové organizace na téma zpracování bioodpadu
· zapůjčení 50 ks mobilních kompostérů veřejnosti nebo příspěvkovým organizacím
Modul 5: Projekt řídíme a sledujeme
Spolupráce s různými subjekty při koordinaci projektu, zapojení odborů úřadu do činnosti při zavádění a sledování indikátorů, zajištění publicity apod.

Výstupy modulu č. 5:
· vytvoření manuálu k řízení projektu
· zpracován průběžných zpráv o průběhu projektu

· tvorba brožur, pravidelná fotodokumentace akcí

[image: image1.jpg]Ministerstvo zivotniho prostfedi
Ceské republiky




Projekt Jilemnice – město zeleně 

 je spolufinancován z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.
