Aktualizace realizačních termínů

Projekt: 		Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Komenského 103, Jilemnice

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se Stavební společností s.r.o. Hostinné upřesňujeme realizační termíny dle této SOD:

- zahájení stavebních prací 7. 6. 2010

- dokončení stavebních prací 15. 9. 2010

- kolaudace září 2010

- ukončení projektu 1. 10. 2010