Harmonogram stavebních prací

Aktualizace k 12.08.2009

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Akce SO 100 Zpevněné plochy ( Masarykovo náměstí)

Termín realizace: etapa 1A………    11.05.2009 - 31.05.2009

etapa 1B………     25.05.2009 - 14.06.2009

etapa 2A………     08.06.2009 - 28.06.2009

etapa 2B………     22.06.2009 - 07.08.2009

etapa 3 ………..     25.05.2009 - 31.08.2009

etapa 4A ……...     29.09.2009 - 15.10.2009

etapa 4B ……...     03.09.2009 - 20.09.2009

etapa 5A……....     24.08.2009 - 06.09.2009

etapa 5B………     16.09.2009 - 27.09.2009

Přípravné práce : ………………...     04.05.2009 -07.05.2009

1. a 2. ETAPA			        3.ETAPA

5.ETAPA					4.ETAPA