**25. zasedání zastupitelstva města JILEMNICE**

**konané dne 15. 9. 2021 od 17 hod. v zasedací místnosti městského úřadu**

**1. 3 Rozpočtové opatření – přesun investic**

1. ***Projekt OPŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov (+ 1.510.000 Kč)***

*V rámci 146. výzvy Operačního programu Životního prostředí podal odbor rozvoje, investic a majetku žádost o poskytnutí podpory na realizaci energeticky úsporných opatření pro pět objektů, které jsou ve správě města Jilemnice. V rámci tohoto dotačního programu bylo požádáno na vybudování systémů nuceného řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla na budovách DC a MŠ Spořilovská čp. 994, MŠ Zámecká čp. 232, ZŠ Komenského čp. 103, ZŠ J. Harracha čp. 97 a ZŠ J. Harracha čp. 101. Na budovách mateřských škol by měla být nainstalována také fotovoltaická elektrárna. Cílem projektu je zajistit úsporu energie a zvýšit komfort pro konečné uživatele, z hlediska ochrany životního prostředí se sníží produkce znečišťujících látek. Žádost o podporu splnila kritéria formálních náležitostí a nyní je ve fázi kontroly věcné správnosti. V případě splnění podmínek věcného hodnocení a s ohledem na možnosti financování budou vybrány konkrétní budovy, u nichž se zahájí projektová příprava. Realizace projektu je plánována v letech 2022 – 2023.*

1. ***Příprava území k bytové výstavbě – Buben (+ 600.000 Kč)***

*Na akci „Příprava území k bytové výstavbě – Buben“ došlo k neočekávaným výdajům za vyřízení podkladů pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF a za podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných zařízení lokalit Buben a Za Zvědavou uličkou – platba společnosti ČEZ.*

1. ***Ulice Hanče a Vrbaty – vodovod, kanalizace a komunikace (+ 100.000 Kč)***

*S VHS byla dohodnuta priorita investiční akce na rok 2022 týkající se rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace v ulici Hanče a Vrbaty. V letošním roce je nutné provést geodetické zaměření stavby a přípravu podkladů pro VHS na výběr zhotovitele stavby v částce 100.000 Kč.*

1. ***Obnova retenční nádrže nad školou (+ 100.000 Kč)***

*V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je část retenční nádrže tvořena nestabilní historickou navážkou, která se po odstranění sedimentu začala sesouvat do rybníka. Vzhledem k tomu, že jsou nad tímto břehem umístěny garáže a mohlo by dojít k poškození objektů garáží a narušení statiky přilehlých objektů, je potřeba provést opěrnou zídku, která zabrání dalšímu ujíždění svahu a zajistí stabilitu břehů retenční nádrže. O tyto výdaje spojené s dodatečnými pracemi bude třeba navýšit původní rozpočet.*

***e) Rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách výjezdové jednotky požární ochrany (+170.000 Kč)***

*Při rekonstrukci sociálního zařízení se musely vyměnit rozvody vody a elektřiny ve větším rozsahu, než bylo původně plánováno. Finanční prostředky navrhujeme čerpat z rozpočtované akce „Výstavby rybníka U Polesí“, která se letos nebude realizovat.*

**64/21 ZM schvaluje** rozpočtové opatření ZM č. 3/2021:

Výdaje: Výstavba rybníka U Polesí -2.480.000,00 Kč

Výdaje: Projekt OPŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov (celkem 5) 1.510.000,00 Kč

Výdaje: Příprava území k bytové výstavbě – Buben 600.000,00 Kč

Výdaje: Ulice Hanče a Vrbaty – vodovod, kanalizace a komunikace 100.000,00 Kč

Výdaje: Obnova retenční nádrže nad školou 100.000,00 Kč

Výdaje: Rekonstrukce sociálního zařízení v prostorách výjezdové jednotky PO 170.000,00 Kč

Celková změna příjmů rozpočtu 0,00 Kč

Celková změna výdajů rozpočtu 0,00 Kč

 **/Kynčlová 30. 9. 2021/**

Datum vyvěšení: 17. 9. 2021

V elektronické podobě vyvěšeno od: 17. 9. 2021

V elektronické podobě vyvěšeno do: ………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění:

Ing. Miroslava Kynčlová